**25.01.2018г. №233**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В**

**МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МО «МАЙСК» НА ПЕРИОД 2013- 2017 ГГ.**

**И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 Г.»**

Заслушав представленную администрацией МО «Майск» инфомацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» на период 2013-2017 гг. и с перспективой до 2025г.», утвержденную Решением Думы МО «Майск» от 14.11.2012г. №109, руководствуясь статьями 24, 44 Устава муниципального образования «Майск» Дума муниципального образования «Майск»

**РЕШИЛА:**

1. Информацию администрации МО «Майск» о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» на период 2013- 2017 гг. и с перспективой до 2025 г.» принять к сведению приложение №1.

2. Утвердить план мероприятий администрации МО «Майск» на 2018 год по реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» на период 2013- 2017 гг. и с перспективой до 2025 г.» приложение №2.

3. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике» и разместить на офи­циальном сайте администрации МО «Майск» [www. maisk-adm.ru](http://www.admaisk.ckspo.ru)

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования «Майск» А.И.Серебренников

Приложение №1

к решению Думы МО «Майск»

от 25января 2018г. №233

**Отчет**

**администрации МО «Майск» о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» на период 2013- 2017 гг. и с перспективой до 2025 г.»**

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» на период 2013- 2017 гг. и с перспективой до 2025 г.» (далее Проограмма) утверждена Решением Думы МО «Майск» от 14.11.2012г. №109.

Основные показатели реализации (Программы) за 2013-2017 гг:

**1. Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.**

Проведена инвентаризация адресного хозяйства, за счет средств местного бюджета в полном объеме изготовлены и установлены аншлаги улиц и номера домов затраты МБ-46,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2018 года общая площадь 376 жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «Майск» составляет – 21425,2 кв.м, средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя составляет 16,6 кв.м (+0.3) средний показатель по Осинскому району - 16,9 кв.м, сельских поселений Иркутской области - 19,6 кв.м. до уровня стандарта (18кв.м. на 1 жителя) необходимо ввести 1352,7 кв.м жилья (порядка 23 домов ср. площадью 60 кв.м.).

В 2017году сдано в эксплуатацию 7 жилых домов общей площадью 529,1 кв м, в 2016 году сдано в эксплуатацию 7 жилых домов общей площадью – 641,3 кв.м. в 2015 году сдано в эксплуатацию 7 жилых домов общей площадью – 348 кв.м., в 2014 году сдано в эксплуатацию - 10 жилых домов, в том числе один двух квартирный общей площадью – 541,7 кв.м. В 2013 году сдано в эксплуатацию 2 двухквартирных дома - 132 кв.м. За 2012 г. сдано в эксплуатацию 2 жилых дома 185 кв.м. Прогноз 2018 г.- сдача 14 жилых домов.

С учетом ввода всего по МО «Майск» - индивидуальных 225 одноквартирных дома, общей площадью 12644кв.м.,

- многоквартирных 75 жилых дома 151 квартира, общей площадью 8781,9кв.м.;

За 2014 год приватизировано 45 жилых помещений,

За 2015 год приватизировано 24 жилых помещения,

За 2016 год приватизированно 20 жилых помещения,

За 2017 год приватизировано 15 жилых помещений.

На 01.01.2018 года в частной собственности находится 322 помещений – 17755,4 кв.м. и 20 в стадии приватизации общей площадью 1066,1 кв.м

В муниципальной собственности находится 54 жилых помещений общей площадью 3669,8кв.м,

30% муниципального фонда жилья находится в аварийном и ветхом состоянии: 6 домов площадью 355 кв.м аварийного и 37 жилых помещения площадью 1735 кв.м ветхого жилья.

В 2014 году по соглашению администрации МО «Майск» и министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25.07.2014 № 59-57-54/14 о взаимодействии в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» на условиях софинансирования приобретено два одноквартирных жилых дома № 2 и №4 по новой ул. Красный Яр с. Майск, общей площадью 144кв.м, и переселено 2 семьи. Финансирование составило 2212880 руб., в том числе за счет местного бюджета – 110680 руб., областного – 2102200руб.

Силами администрации МО «Майск» восстановлена после пожара, капитально отремонтирована и введена в эксплуатацию кв.1 в доме №3 по ул.Центральная д.Абромовка затраты 100 тыс.руб.

В 2015 году по программе «Социальное развитие села» на получили субсидии на строительство жилья Кортиев Т.Ш., Юхнович Д.М. Вергун В.Г., Вергун В.Г. общий объем 5,4 млн.руб.

В 2016 году из них ввели в эксплуатацию Кортиев Т.Ш. 178,1 кв.м. освоено субсидий 1,7 тыс. руб., Юхнович Д.М. 142,6 кв.м. освоено субсидий 1,24 тыс. руб.

За три года на жилищное строительство 21 житель получили лесосечный фонд по 125 куб.м. в 2015, 2016, гг.. выделения лесосечного фонда не производилось .2017 году 3 жителя получили лесосечный фонд по 125м3.

Генеральным планом определены зоны строительства трех жилых микрорайонов на земельных участках общей площадью 140 га.

Согласно утвержденного Генерального плана МО «Майск» выделены зоны жилой застройки 5 новых улиц с. Майск, сведения о которых внесены в ФИАС.

В 2014 году ООО «Оценочно межевой центр» провел работы по плану застройки нового микрорайона с.Майск «Над Сельхозхимией» общей площадью 33,2 га. Сформировано и оформлено в муниципальную собственность 167 земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство. Из них по состоянию на 01.01.2016 года администрацией МО «Майск» заключено с застройщиками 157 договоров аренды земельных участков.

Всего за 2011 – 2017 гг сформировано 350 земельных участков под ИЖС из них выделено 305, общей площадью 45,7 га

В соответствии с пунктом 5 Порядка ведения регистра жилых домов, строящихся на территории МО «Майск», утвержденного Решением Думы МО «Майск» от 19.12.2013г. №18 администрацией МО «Майск» ведется электронный реестр жилых домов, строящихся на территории МО «Майск». По состоянию на 01.01.2018 года в Регистр включено 255 земельных участка, выделенных под ИЖС общей площадью 317580 кв.м. (31,8 га)

В 2014 году оформлены в муниципальную собственность земельные участки для эксплуатации и содержания автомобильных дорог новых улиц с.Майск, в том числе:

ул. Серебряковка, кадастровый номер 85:05:050403:172, площадь 17914кв.м.

ул. Тюрневка, кадастровый номер 85:05:050403:30, площадь 6811кв.м.

ул. Шлюндиха, кадастровый номер 85:05:050403:181, площадь 8264 кв.м.

ул. Менделеева, кадастровый номер 85:05:050201:179, площадь 5555 кв.м.

ул.Красный Яр, кадастровый номер 85:05:050401:28, площадь 1496 кв.м.

в 2016 году оформлены в муниципальную собственность земельные участки для эксплуатации и содержания автомобильных дорог полевые дороги общей протяженностью 27740 км.

Протяженность муниципальных дорог МО «Майск» на 01.01.2018г. составляла 47090 км. Решением Думы МО «Майск» от 27.10.2016г. №160 утверждена улично-дорожная сеть (с учетом новых улиц) протяженностью – 19350 км., полевые дороги протяженностью 27740 км. Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области на основании принятого Решения внесены сведений об новых адресных объектах в ФИАС.

В 2013 году за счет средств областного дорожного фонда по МЦП «Капитальный и текущий ремонт, оформление в муниципальную собственность муниципальных дорог общего пользования в муниципальном образовании «Майск» на 2011-2015г.г.» ООО «Лесно» проведен ремонт 700м. дорожного полотна по ул.Новая, объем финансирования 352 тыс.руб. в том числе местный бюджет 20 тыс.руб.

Решением Думы МО «Майск» от 26 сентября 2013 года № 5 образован муниципальный дорожный фонд.

**В 2014 году исполнение по дорожному фонду соствило 348 тыс.руб:**

По договору ООО «Оценочно-межевой центр» выполнил межевание и кадастровые паспарта всей улично-дорожной сети Поселения, получены свидетельства гос регистрации прова муниципальной собственности - 48, тыс.руб.

По договору КФХ «Похоленко А.А.» проведен ремонт дорожного полотна на участках с.Майск ул. Майская д.46 до а/д «Иркутск – Усть-Уда», ул.Майская д.49 – д.55, д.Абрамовка ул. Центральная – ул. Нагорная д.16 –д.26. объем выполнинных работ составил 466 тыс.руб. пофинансировано 300 тыс.руб.

**В 2015 году исполнение по дорожному фонду составило 532,5 тыс.руб.** в том числе погашение кредиторской задолженности 166 тыс.руб.

По договору КФХ «Похоленко А.А.» выполнил строительство примыкания ул. Майская к а/д «Майская - Рассвет» 99,2 тыс.руб, завершение дорожных работ учений ГОиЧС 2015года по выравниванию полотна ул.Нагорная в д.Абрамовка - 39.0 тыс.руб.

По договору ООО «Ангара - 1» дорожные работы по ул.Красный Яр в Майске на 200 тыс.руб., (в том числе обеспечение ГСМ учений по ГОиЧС 2015 – 61 тыс.руб.).

ООО «Наш Дом» - 21 тыс.руб. приобретение и устоновка 17 светодиодных светильников типа СДО2-50 во исполнение решения Осинского райсуда.

По практике отработки слаженности привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС, по решению комиссии поселения на территории МО «Майск» были приведены командно-штабные учения:

29-30 мая 2013г. было задействовано по 11 единиц тяжелой техники. В результате перевезено 1300 тонн грунта на отсыпку дорожного полотна. В д Абрамовка отремонтировано 500 метров дороги по улице Нагорная, в с.Майск укрепление обочин по улице Трактовая. Объем выполненных работ оценивается в 300 тыс.руб. затраты МБ – 50 тыс.руб.

16 июня 2015г было задействовано 12 единиц тяжелой техники. В результате перевезено 1500 тонн грунта на отсыпку дорог. В с.Майск отсыпано 500 метров дорожного полотна новой улицы Красный Яр, в д Абрамовка отсыпано 400 метров дороги по улицам Нагорная и Центральная. Объем выполненных работ оценивается в 400 тыс.руб. затраты МБ (дорфонд) – 61 тыс.руб.

В 2013году по народному бюджету на муниципальный МТЗ - 82 приобретен погрузчик ПКУ-0,8 с челюстным ковшом стоимостью 145 тыс.руб., в результате силами администрации МО «Майск» за 2013 - 2015гг проведен ямочный ремонт по улицам Майская, Гаражная, Колхозная, Молодежная, переулкам Торговый и Мухтаровский. Объем выполненных работ оценивается в 350 тыс.руб. затраты МБ – 70 тыс.руб.

По ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:

В 2013г произведен ремонт моста на 1 км а/д «Майск- Рассвет» с заменой ж/б труб на цельнометаллические.

В 2015г. установлена цельнометаллическая труба примыкание ул.Гаражная к а/д «Майск- Рассвет».

На текущий момент в производстве Районного Суда находится исковое заявление по обеспечению станционарным электрическим освещением проезжей части а/д «Майск-Рассвет» по ул.Трактовая с.Майск. По информации Дирекции ПСД разработана, после получения положительного заключения госэкспертизы и проведения торгов работы будут проведены. В 2014г ООО «ГарантСтрой» за счет средсв дорожного фонда Иркутской области уже выполнил выход к линии по освещению ул.Трактовая с.Майск.

**В 2016 г. Дорожный фонд** **МО «Майск» составил 788,4тыс. руб.** Из них израсходованно 719,8 тыс. руб. Осуществены работы по ремонту гравийно дорожного покрытия слещующих улиц: переулок Торговый на сумму 23,3 тыс. руб., ул. Красный Яр на сумму 98,3 тыс. руб., ул. Майская от д. №1 до д. №46 на сумму 99 тыс. руб., работы по осуществлению текущего ремонта подъезда к МБОУ «Майская СОШ» на сумму 190,9 руб., работы по разработке проекта организации дорожного движения в с. Майск, д. Абрамовка на сумму 56 тыс.руб. Приобретен гидрофицированный прицепной грейдер марки СД 105А на сумму 99 тыс.руб. Выполнены кадастровый работы по межеванию полевых дорог на сумму 88 тыс.руб.

**В 2017 г. Дорожный фонд** **МО «Майск» составил 1047572 руб.** Из них израсходованно 484859,0 руб. Переходящий остаток на 2018 год 631125,83 руб. Средства фонда направлены: 142150 руб. - на приобретение горюче смазочных материалов для содержание уличной-дорожной сети, 110229 рублей на приобретение запасных частей для ремонта дорожной техники, 6,4 тыс.руб. на кадастровые работы, 226080 руб. на уличные освещение.

**В рамках реализации Программы по обеспечению энергоснабжения силами ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети построено и введено в эксплуатацию:**

В 2013 году (подрядчик ООО «Вертикаль») 700 м - ВЛ-10 кВ, 700 м ВЛ- 0,4кВ, две КТП - 63 кВт на опорах в районе нового жилищного строительства по ул. Майская, объем капитальных вложений 1720 тыс. руб., что позволило разгрузить КТП на ул. Мичурина, повысить качество отпускаемой электроэнергии и снять социальную напряженность.

В 2014 году (подрядчик ООО «Связьтранзит») третья КТП-63 кВт на опоре в районе нового жилищного строительства по ул. Майская. Простроены электрические сети ВЛ- 0,4кВ - 300 м и КТП - 160кВт по улице Красный Яр, 350м ВЛ-10 кВ, 200 м ВЛ- 0,4кВ и КТП - 60кВт по ул. Менделеева, где введены 3 двухквартирных дома для детей – сирот.

В 2014году ИП «Яблоков» по заявке «филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети разработал ПСД на строительство электрической сети микрорайона с.Майск «Над Сельхозхимией» запланировано строительство 7 КТП – 630 кВт с внешними линиями электропередач.

В 2015 году по линии ВЭС построено и введено в эксплуатацию 6 комплектов подстанций 10/0,4кВ общей мощностью - 1,0 МВАт, линий электропередач общей протяженностью ВЛ-10 кВ - 1,.5км., ВЛ- 0,4кВ - более 2 км. Электрофицированы ул. Шлюндиха, ул.Тюрневка, увеличина протяженность по ул. Трактовая и ул.Гаражная в с.Майск и ул. Нагорная, ул.Центрольная в д.Абрамовка.

В 2017 году завершены работы по энергоснабжению улиц м/р ИЖС «Над сельхозхимией». Построено и введено в эксплуатацию 1 комплект подстанций 10/0,4кВ общей мощностью - 630 КВА, линий электропередач общей протяженностью ВЛ-10 кВ и ВЛ- 0,4кВ - более 1,8 км. Электрофицированы ул. Серебряковка, ул.Тюрневка.

По решению Осинского районного суда бесхозяйная КТП 250 кВт с двумя отпайками общей протяженностью 1363м. по ул.Мичурина оформлена в собственность и реализована в 2014 году «Сетевой компании Иркутсэнерго» за 217 тыс.руб..

2013году по народному бюджету проведен капитальный ремонт водораздаточного пункта для питьевой воды по ул. Колхозная и водокачки по ул. Мичурина с. Майск общий объем финансирования - 267,9 тыс. руб., в том числе МБ – 3.0 тыс. руб..

За счет средств ООО «Лесно» и администрации МО «Майск» в Майском детском саду пробурена скважина – 25м. объем вложений 58 тыс.руб.

За счет лимитов района по народному бюджету произведен ремонт канализации и водоснабжения в Майском детском саду (306,3т.р.) и «Майской СОШ» (499,3т.р). С северной стороны здания Майской СОШ проведена заменена окон на стеклопакеты.. Объем финансирования) составил 805,3 тыс.руб.

В 2014 году профинансировано 98 тыс.руб ООО «Бурстрой» на бурение скважины д.Абрамовка.

В 2015 году до сважины построена отпайка ВЛ– 0.4кВ - 200 м. установнен РШ с учетом. Сважину заилило по теплу работы по прокачиванию.

В 2015 году Проведен капитальный ремонт здания и внутрення отделка Абрамовского клуба - 389 тыс.руб. в том числе за счет средств «Народного бюджета» 289 тыс.руб., по муниципально-частному партнерству – 100 тыс.руб.

По муниципально-частному партнерству к 9 мая проведен ремонт и отделка сайдингом фасада здания администрации МО «Майск» затраты ООО «Наш дом» оцениваются в 50 тыс.руб. Изготовлены и установлены мраморные мемориальные плиты «Войнам-землякам 1941-1945гг» на сумму 204 тыс.руб., в том числе местный бюджет 141,7 тыс.руб. спонсор ООО «Лидер».

В 2013 году силами поселения обустроено место для массового отдыха населения (ж/бетоном укреплено 60 береговой зоны р.Осинка и завезено 150 тн. песка, произведена очистка русла реки и береговой зоны на площади 2 га, построен вантовый навесной мост протяженностью 35м.. Объем выполненных работ оценивается в 500 тыс.руб. спонсоры ООО «Сибагро», ООО «Ориентир», ООО «Лидер», ООО «ПромТогТраст», ООО «Форест» затраты МБ – 25 тыс.руб.

В 2014 году работы были продолжены построен ипподром с ограждением беговой дорожки в 1400м, бетонно-земляная эстакада, 10 коновязей на 50 голов, туалет. Объем выполненных работ оценивается в 808,5 тыс.руб. спонсоры ООО «Сибагро», ООО «Ориентир», ООО «Лидер», ООО «ПромТогТраст», ООО «Форест» которые безвозмездно поставили строительные материалы, тяжёлую технику, основные работы были произведены добровольно силами активного населения отработано 1576 человеко-часов, для принимающих участие в работе рабочей группой организовано бесплатное горячее питание, затраты местного бюджета МО «Майск» – 99 тыс.руб.

В 2015 году были продолжены работы по обустройству Майского ипподрома: нивелирована беговая дорожка, ограждение её побелено, построена центральная трибуна и теневые навесы.

За счет средств администрации Поселения в этом году в Абрамовской НОШ установлена новая детская игровая площадка стоимостью 100 тыс.руб.

Силами администрации построен ледовый корт.

В 2016 году продолжились работы по обустройству зоны отдыха. Была построена сцена для выступления.

Проведена реконструкция здания под борцовский зал.

В 2017 году по гранту Министерства сельского хозяйства по улице Мичурина, 8Г обустроена детская игровая, спортивная площадка «Воркаут» и установлены в соответствии с ГОСТ два комплекта футбольных ворот с сетками (в т.ч на школьном стадионе) общая стоимость работ составила 300 тыс руб. в том числе 180.00 тыс. руб. за счет областного бюджета, 55 тыс.руб. – местного бюджета и 65 тыс.руб. вклад граждан и ООО «Ангара-1» (генеральный директор Валеев К.Р.) работы по обустройству площадки.

По ходатайству Думы МО «Майск» Решение №182 от 26.01.2017г. администрацией Осинского муниципального района в 2017 году выделено по «Народному бюджету» МБДОУ «Майский детский сад» на ремонт третей группы 283576 руб. На данные средства приобретено 10 куб.м бетона на сумму 56 тыс.руб., 150 листов шифера на сумму 46.5 тыс.руб., выбрано в ООО «Ангара 1» 50,4 куб.м. пиломатериала на сумму 403,3 тыс.руб. из них оплачено 180376 руб. остаток долга по гарантийному письму администрации Осинского муниципального района 223 тыс. руб.

Администрацией МО «Майск» и МБДОУ «Майский детский сад» организованно проведены субботники по ремонту третьей группы. Всего жителями села отработано 350 человеко-дней. В результате выполнены работы по заливке фундамента 16 куб. м. фундамента, в том числе в целях экономии с использованием 6 куб.м. природного бута. Возведена брусом стопа третьей группы 10х14м - 19 рядов, с устройством капитальных перегородок 24 м., лаг и черного пола 140кв.м., установлены оконные и дверные блоки, До 1 марта 2018г. планируется народным методом обустроить потолки и крышу здания. До 1 июля закрыть контур, 4 окна размером 2х1,6 -3 шт, 2х1 -1шт., входная дверь метал 0,85х2м.

После осадки стопы с 1 июля приступить к внутренней отделке стен и потолка - ГВЛ под обои, полы фанера под линолеум, установить 5 межкомнатных дверных полотен 0,85\*2. Смонтировать электрику, установить сантехнику и обустроить выгреб. Окончание работ под ключ к 1 сентября 2018г. По «Народному бюджету района» на окончание работ в 2018году по ремонту здания Майского детского сада для открытия третей группы предусмотрено всего 461 тыс.рубле при потребности только на материалы и долг 600 тыс.руб.

**2. Санитарное состояние и благоустройство.**

В соответствии с Правилами благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Майск», утвержденных Решением Думы МО «Майск» от 15.12.2012г №115 Благоустройством и санитарной очисткой села занимается все население муниципального образования. Организации, учреждения, предприниматели очищают свои территории от мусора и вывозят на организованную свалку ТБО. Ликвидированы крупные несанкционированнае свалки:

в 2013г. по ул. Новая, ул.Майская 23,

в 2014г. ул.Трактовая 23 (объем 1500тн) затраты оцениваются в 250тыс.руб., ул.Красный Яр, 147км а/д Иркутск – Усть Уда, 3 км а/д «Майск - Рассвет».

в 2015г. ул Октярьская (у кладбища), ул. Майская 45, ул. Трактовая 5 (останки СДК) в с.Майск и ул.Центральная в д.Абрамовка последствия пожара по клубу.

Постановлением администрации МО «Майск» № 52 от 09 апреля 2013г «О проведении на территории МО «Майск» Дней защиты от экологической опасности в 2013г» утвержден план мероприятий, положение о конкурсе на лучшую усадьбу. За три года проведено 18 субботников, ликвидировано 10 несанкционированных свалкок, проведено 12 акции по благоустройству села, в том числе под девизом Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе!». Все совершеннолетние трудоспособные жители МО «Майск» в свободное от основной работы или учебы время, на безвозмездной основе, отработали четыре часа на благоустройстве населенных пунктов. Поселение 2013-2014гг победитель районного конкурса «Самое экологически чистое МО» в 2015г. 2 место.

В 2016 году в местности Серебряковка отремонтирован колодец. Начаты работы по ремонту колодеца в д. Абрамовка (возле зерносклада).

На Дне работников сельского хозяйства в ноябре подведены итоги конкурса, где ежегодно по 10 домовладельцев за образцовое содержание награждены Грамотами администрации с вручением аншлага «Образцовая усадьба».

За 2017 год были проведены следующие работы:

- Провели 8 субботников по очистке, благоустройству и озеленению территорий (120 чел./дней);

- Установка новой спортивной площадки «Воркаут» в центральном парке в с. Майск, ул. Трктовая (8 чел./дней);

- Проведен ремонт игровой площадки в д. Абрамовка (3 чел./дней);

- Установка новой спортивной площадки ул. Мичурина, 8 «Г» с. Майск (10 чел./дней);

- Окончание работ по строительству скотомогильника(12 чел.дней).

- Очистка колодца д.Абрамовка ул.Нагорная (2чел./дней)

- Косметический ремонт памятника (10 чел./дней)

- Приведение в порядок досок объявлений1 чел./день)

- Провели 4 субботника по очистке и благоустройству территории (840 чел./) от кафе «Ева» до ипподрома 2,58 км, от администрации МО «Майск» до границы с МО «Ирхидей» 1, 73 км.

**3. Водоснабжение**

На территории муниципального образования «Майск» отсутствует централизованное водоснабжение. Водоснабжение населения осуществляется от отдельно расположенных скважин, которые работают локально на свою зону. Источники нецентрализованного водоснабжения не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», что подтверждается: Уведомлением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловских районах «О несоответствии качества питьевой воды гигиеническим нормативам» от 25.01.2017 года №11, Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 30.09.2016г. на протокол лабораторных исследований №2438 от 30.09.2016г. Вода не отвечают санитарным правилам и нормам по жесткости, сульфатам, сухому остатку, нитратам. Так минимальная общая жесткость воды по скважинам, расположенным на территории МО «Майск» равна 23 – 24,2мг-экв/дм3 превышение ПДК в 2,5 раза.

В рамках обеспечение населения с.Майск и д.Абрамовка питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, ежегодно заключается договор на отпуск питьевой воды со скважин муниципального образования «Оса». Это единственная возможность обеспечения населения качественной питьевой водой через доставку до потребителей. В настоящее время питьевая вода завозится со скважины «Буденовка» МО «Оса», которая расположена в 10 км. от с.Майск. Круглогодично подвоз хозяйственно-питьевой воды населению МО «Майск» осуществляется а/ц ГАЗ 3307 с емкостью 3,5 куб.м. Отпуск питьевой воды населению производится через водораздаточный пункт расположенный в центре с.Майск по ул.Колхозная. В 2013году за счет средств бюджета проведен его (пункта) капитальный ремонт. Качество отпускаемой через пункт воды соответствует нормам, что подтверждается протоколом лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 23.01.2017г №17.

**Потребители питьевой воды**. Общая численность населения с.Майск и д.Абрамовка. по состоянию на 01.01.2017 года составляет 1247 человек (369 дворов), в том числе по населенным пунктам: с. Майск — 966 человек (285 дворов), д.Абрамовка— 281 человек (84 двора). На территории МО «Майск» функционируют школьные столовые: МБОУ «Майская СОШ» (220 учащихся), МБОУ «Абрамовская начальная школа-сад» (30 детей), МДОУ «Майский детский сад» (46 детей), придорожные пункты общественного питания на маршруте активно развивающегося туристического направления «Золотые пески»: кафе «Ева» ИП «Кожемякин В.В.» на 143км. автодороги «Иркутск-Усть-Уда» (70 посадочных мест) и кафе «Маяк» ИП «Чередниченко Д.О.» (100 посадочных мест) на 1 км автодороги «Майская-Рассвет». Два субъекта малого предпринимательства ИП «Воронова С.В.» и ИП «Катунцева В.И» - выпекли за 2016 год 857 тн. хлеба и хлебобулочных изделий (2/3 производства хлеба в Осинском районе), 50 тн. кондитерских изделий.

Кроме того увеличивается и объем потребления питьевой воды в связи с активным жилищным строительством.

Для бесперебойного обеспечения населения и учреждений муниципалитета качественной питьевой водой администрацией в 2017 и 2018гг поданы заявки в Министерство жилищной политики области на выделение субсидии для приобретения специальной водовозки для подвоза питьевой воды населению.

Приложение №2

к решению Думы МО «Майск»

от 25 января 2018 г. № 232

**План**

**Мероприятий администрации МО «Майск» на 2018г. по реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» на период 2013- 2017 гг. и с перспективой до 2025г.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пп | мероприятия | исполнитель | сроки |
| 1 | Окончание работ по ремонту колодца в д.Абрамовка ул.Центральная | Администрация МО  «Майск», народный метод | 2018г. |
| 2 | Окончание работ по ремонту колодца ур. Серебряковка | Администрация МО  «Майск», народный метод | 2018г. |
| 3 | Очистка колодца с.Майск ул.Майская 44 | Администрация МО  «Майск», народный метод | 2018г. |
| 4 | Софинансирование приобретения водовозки по областной ГП «Чистая вода» | Администрация МО  « Майск» | 2018г. |
| 5 | Ввод индивидуального жилья по МО «Майск» -14одноквартирных домов. | Индивидуальный застройщик | 2018г |
| 6 | Обустройство общественной территории (корт) с.Майск ул.Молодежноя | Администрация МО  «Майск», Грант Минсельхоза, МП ГорСреда | 2018г. |
| 7 | Обустройство общественной территории детская спортивная площадка с.Майск пер. Мухтаровский 2А | Администрация МО  «Майск», Грант Минсельхоза. МП ГорСреда | 2018г. |
| 8 | Строительство гаража администрации МО «Майск» | Администрация МО  «Майск», народный метод | 2018г. |
| 9 | ПСД центальной котельной для социальных объектов с.Майск | Администрации района и МО | 2018г. |

Ведуший специалист по земельным вопросам

Е.В. Ногина