**26.08.2019г. №88**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ К УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ НА 2019 –2024 Г.Г**

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 №416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом муниципального образования «Майск» в целях улучшения уровня жизни населения путем повышения качества питьевой воды на территории муниципального образования «Майск».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории муниципального образования «Майск» на 2019-2024 годы согласно приложению №1.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете Вестник муниципального образования «Майск» и на сайте администрации МО «Майск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Майск»:

А.И. Серебренников

Приложение №1

к постановлению главы МО «Майск»

от 26.08.2019 г. № 88

**План мероприятий по приведению качества**

**воды к установленным требованиям,**

**соответствующей питьевой воде на 2019-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/ п | Наименование  мероприятия | Период проведения  годы | Финансирование,  руб. | Ответственный |
| 1. | Проведение  лабораторных  исследований качества питьевой воды | ежегодно |  | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. |
| 2. | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте сведений о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям | 2019г.  2020г.  2021г.  2022г.  2023г.  2024г. |  | Администрация Муниципального образования «Майск» |
| 3. | Обеспечение безопасной эксплуатации и мониторинг состояния водораздаточного пункта | ежегодно |  | Администрация Муниципального образования «Майск» |
| 4. | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения | 2020 -2021гг. | 1655000 | Администрация Муниципального образования «Майск» |
| 5. | Замена насоса на водораздаточном пункте в с. Майск по ул. Колхозная 2А | 2020-2021гг. | 30000 | Администрация Муниципального образования «Майск» |
| 6. | Ремонт и замена железных труб на пластиковые в с. Майск по ул. Колхозная 2А | 2020г. | 5000 | Администрация Муниципального образования «Майск» |
| 7. | Обработка цистерн дез. раствором. | ежегодно | 3000 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.  Администрация Муниципального образования «Майск |